## Slide 1
iMusic - 在线音乐播放器
一个基于 Uniapp + Vue 3 开发的全功能在线音乐播放器，支持多端运行（H5/小程序/App）提供完整的音乐搜索、播放、收藏、歌单等功能
成员：金逸胜、李若婷、邱志翔

## Slide 2
目 录
CONTENTS
迭代开发历程
关键开发节点
代码管理与规范
功能实现
性能优化
用户体验
项目简介
技术栈
项目链接
待优化方向
经验总结
缓存优化策略
性能优化方案
跨域问题解决
开发过程
项目核心成果
项目概述
项目总结与展望
技术亮点与解决方案

## Slide 3
项目简介
技术栈
项目链接
项目概述
01
https://www.ypppt.com/

## Slide 4
iMusic 是一个现代化的在线音乐播放器应用，采用 Uniapp 跨平台框架开发，集成网易云音乐 API，配备完整的用户系统和后端服务，支持歌曲搜索、在线播放、歌词显示、收藏管理、播放历史等丰富功能。
项目简介

## Slide 5
前端
框架: Uniapp + Vue 3 + Vite 5
状态管理: Vuex 3.x（模块化设计）
UI: 原生组件 + 自定义组件
开发工具: HBuilderX / VSCode
后端
运行环境: Node.js
框架: Express
数据库: Microsoft SQL Server
文件上传: Multer
跨域处理: CORS
数据存储
本地缓存 + 数据库同步
实现整个项目
技术栈
第三方服务
音乐 API: 网易云音乐 API
搜索接口: /api/search/get/web
歌曲详情: /api/song/detail
歌词接口: /api/song/lyric
歌单详情: /api/playlist/detail
排行榜: /api/toplist/detail

## Slide 6
https://github.com/iMusicSE/Uniapp_iMusic
项目链接
https://github.com/iMusicSE/iMusic-server.git
前端：
后端：

## Slide 7
功能实现
性能优化
用户体验
项目核心成果
02

## Slide 8
用户系统
登录注册: 完整的用户认证系统，支持游客模式
个人中心: 用户信息管理、头像上传、密码修改
收藏功能: 收藏喜欢的歌曲，支持本地存储和服务器同步
播放历史: 自动记录播放历史，支持查看和清空
设置中心: 个性化设置（主题、播放模式等）
技术亮点
按需加载: 歌单数据按需加载，优化性能
智能缓存: 多级缓存策略（搜索缓存、歌单缓存、歌曲详情缓存）
数据同步: 登录后自动同步本地收藏和历史到服务器
跨域处理: 完善的 API 代理配置，解决 H5 跨域问题
多端适配: 支持 H5、微信小程序、App 多端运行
音乐功能
智能搜索: 支持歌曲名、歌手名搜索，实时返回结果
在线播放: 高质量音乐流畅播放，支持播放列表管理
音乐下载: 实现音乐下载删除，可在下载查看下载的音乐
歌词同步: LRC 格式歌词实时滚动显示，高亮当前播放行
播放控制: 播放/暂停、上一首/下一首、进度条拖动、循环模式切换
迷你播放器: 全局悬浮播放器，随时控制音乐播放
发现页面
排行榜: 接入网易云音乐实时排行榜（云音乐新歌榜、飙升榜等）
歌单详情: 查看歌单内容，支持播放歌单中的歌曲
分类推荐: 个性化音乐分类推荐（已实现 UI，待接入真实数据）
私人电台: 可以收听不同频道的电台
歌单列表: 浏览和管理我的歌单
功能实现

## Slide 9
功能实现-应用

## Slide 10
功能实现-应用

## Slide 11
功能实现-应用

## Slide 12
S
W
O
T
多级缓存策略（搜索结果 5 分钟、歌单 1 小时、排行榜 30 分钟）
按需加载机制，提升页面响应速度
并行请求优化，加载速度提升 10 倍
缓存命中率提升，二次加载速度提升 40-500 倍
性能优化

## Slide 13
完善的加载状态与错误提示
响应式设计，适配多终端屏幕
流畅的动画与交互效果
离线可用的本地缓存功能
用户体验

## Slide 14
迭代开发历程
关键开发节点
代码管理与规范
开发过程
03

## Slide 15
初始阶段（10.11）
初始化与框架搭建
从Initial commit开始，完成 Uniapp 项目基础框架搭建，确定跨平台开发方案（H5 + 小程序优先适配），并上传初始文件与项目结构。
核心功能原型实现
聚焦音乐播放器最基础的功能闭环：完成 "音乐播放器基本" 功能（播放 / 暂停、进度条控制）、搭建基本界面布局（底部播放栏、歌曲信息展示区），并通过README文档记录初始开发计划。
细节优化启动
修复图标显示异常等 UI 问题，细化README说明，为后续功能扩展奠定基础。
迭代开发历程
功能完善阶段（10.12-10.15）
播放体验增强
10.12 日集中优化歌词功能：实现歌词高亮居中显示、修复歌词显示区域布局问题，同时优化交互（替换冗余按钮、简化操作路径）；完成 "播放列表功能初步实现"，支持歌曲添加、切换与删除。
前后端交互突破
10.15 日重点解决跨域问题，通过三次迭代测试，最终通过统一 API 方法、修复search接口返回对象格式，实现前端与后端接口的稳定通信。
用户系统接入准备
同步优化播放异常处理（修正播放问题，详细化了错误提示），为后续用户功能接入扫清障碍，并更新说明文档与未来开发计划。

## Slide 16
核心功能闭环与优化阶段（10.16-10.19）
用户模块完善
实现注册登录、用户信息管理、收藏与播放历史同步（接入对应后端功能）；优化登录状态记忆、登录界面美化，未登录状态拒绝部分操作以提升体验。
内容体系构建
完成歌单系统闭环：实现首页推荐歌单显示、歌单详情页，修复显示并增加本地缓存；标注API限制（仅获取前10/20首）。
完善推荐与排行榜：将原“排行榜”“每日推荐”转为“分类推荐”，初步实现真正“排行榜”；优化排行榜缓存更新策略；
增加新功能：加入私人电台功能，实现音乐资源下载。
性能与代码质量优化
技术层面：引入本地缓存、优化按需加载提升速度；拆分index.js降耦合；添加数据库操作debug信息便于定位问题。
细节打磨：修复“功能未定义”警告、封面显示问题；优化随机播放顺序、最近播放页面数据同步。
文档标准化
更新前后端API文档、网易云API说明；删除无用测试程序，确保文档与代码一致。
迭代开发历程

## Slide 17
关键开发节点
时间 | 核心里程碑 | 技术 / 业务价值
10.11 | 项目初始化 + 基础播放器功能实现 | 完成从 0 到 1 的框架搭建，确定核心开发方向
10.12 | 歌词功能完善 + 播放列表实现 | 提升核心播放体验，形成完整的单首歌→列表播放闭环
10.15 | 跨域问题解决 + API 接口统一 | 打通前后端数据交互通道，为用户系统与内容模块铺路
10.16 | 用户系统接入 + 歌单 / 排行榜功能闭环 | 实现核心业务功能全覆盖，形成可使用的产品原型
10.16 | 缓存优化 + 代码重构 + 文档标准化 | 提升系统性能与可维护性，完成从 "能用" 到 "好用" 的升级
Notes: https://www.ypppt.com/

## Slide 18
01
02
代码管理规范
所有修改通过 Git 提交记录可追溯，提交信息清晰描述功能变更（"排行榜缓存更新优化"" 收藏历史数据同步优化 "），便于后期复盘与版本回滚；通过拆分大文件（index.js模块化）、删除冗余代码保持代码整洁。
增量迭代模式
采用 "功能模块化拆分→逐个实现→集成优化" 的增量开发思路，我们先实现基础播放功能，再逐步叠加歌词、播放列表、用户系统等模块，每个模块通过多次提交完善（排行榜功能从 "初步实现" 到 "缓存优化" 的递进）。
问题驱动优化
针对开发中暴露的问题（跨域、封面显示异常、API 数据限制），通过连续提交（跨域问题三次测试、封面问题三次修复）快速迭代解决方案，确保功能稳定性。
03
代码管理与规范

## Slide 19
缓存优化策略
性能优化方案
跨域问题解决
技术亮点与解决方案
04

## Slide 20
多级缓存设计
针对不同数据类型（歌曲、歌单、排行榜）设置差异化过期时间
01
缓存降级机制
网络异常时自动使用本地缓存数据
02
实现代码
cache.js封装统一缓存管理接口
03
缓存优化策略

## Slide 21
并行请求 + 分批处理：将 50 首歌曲请求分为 5 批并行处理，加载时间从 50 秒降至 5 秒
性能优化方案
按需加载：歌曲详情和封面图片按需加载，减少初始加载压力
错误重试机制：失败请求自动重试 2 次，成功率提升 20-30%

## Slide 22
后端代理配置
搭建 Express 中间层作为 API 代理，前端所有请求先发送至本地后端服务，再由后端转发至网易云 API，彻底规避浏览器跨域限制。
统一 API 接口
规定所有接口返回格式为{ code: 200, data: {}, msg: "" }
针对搜索接口返回对象不一致的问题，在后端进行数据转换
多端适配处理
针对 Uniapp 跨平台特性，在 H5 端使用代理配置，在小程序端通过manifest.json配置合法域名，实现一套代码多端兼容的跨域解决方案。
核心问题
音乐类应用存在大量重复数据请求（如排行榜、歌单列表），频繁调用 API 会导致加载缓慢、流量消耗大，且网易云 API 存在访问频率限制，直接影响用户体验。
跨域问题解决

## Slide 23
待优化方向
经验总结
项目总结与展望
05

## Slide 24
功能增强：评论系统、分享功能、音质选择
01
体验优化：夜间模式、播放动画、手势操作
02
性能提升：数据库缓存歌曲详情、进一步优化 API 请求
03
待优化方向

## Slide 25
Chart: 
| 红 | 蓝 | 青 | 橙
销售额 | 25 | 40 | 15 | 20
增量开发模式提高了开发效率，便于功能迭代
早期注重性能优化可显著提升后期用户体验
经验总结
完善的文档与规范有助于团队协作与后期维护

## Slide 26
敬请老师批评指正
感谢网易云音乐提供的 API 支持
感谢 Uniapp 跨平台框架
感谢项目贡献者：RheinXenon、lrtwithlesley、JoinMike333